## Slide 1: Engenharia de Requisitos Gerência de requisitos
Profa. Patricia Rucker de Bassi

## Slide 2: Engenharia de Requisitos

## Slide 3: Gerência de requisitos
Objetivos:
  Gerenciar as mudanças nos requisitos
  Gerenciar os relacionamentos entre os requisitos
  Gerenciar as dependências entre os documentos de requisitos e os demais artefatos do projeto
    Planos
    Especificações
    ....

## Slide 4: Gerência de requisitos
Por que os requisitos mudam?
  Alterações nas prioridades do cliente
    As prioridades do cliente podem mudar durante o desenvolvimento:
      novos concorrentes no mercado,
      mudança de pessoal na organização,
      ...
  Alterações no contexto do sistema
    O meio no qual o sistema vai ser instalado pode mudar, causando alterações nos requisitos do sistema:
      legislação,
      tecnologia,
      LGPD ...
  Alterações na organização
    A organização pode sofrer alterações na sua estrutura e nos seus processos criando novos requisitos do sistema.
      Fusões,
      Incorporações,
      ...

## Slide 5: Gerência de requisitos
Por que os requisitos mudam?
  Erros, conflitos e inconsistências nos requisitos
    Durante a análise e implementação dos requisitos, podem surgir erros e inconsistências que têm que ser corrigidos
  Evolução do conhecimento do sistema pelos clientes/usuários
  Problemas técnicos, de planejamento ou de custo
    Podem surgir problemas durante a implementação de um requisito
    O custo (ou o tempo) de implementação pode ser muito alto.

## Slide 6: Gerência de requisitos
Requisitos estáveis X requisitos voláteis
  Alterações nos requisitos ocorrem durante as fases de levantamento, análise e validação dos requisitos e até mesmo após o sistema estar operacional
  Alguns requisitos estão mais sujeitos a mudanças (voláteis) do que outros (estáveis)
  Normalmente:
    Os requisitos estáveis estão associados à essência do sistema e ao seu domínio de aplicação
      Atividade principal que está sendo informatizada
    Os requisitos voláteis são específicos de uma instância do sistema para um cliente e para o contexto particular
      Política governamental que rege a atividade.

## Slide 7: Gerência de requisitos

## Slide 8: Gerência de requisitos
Solicitação de mudança:
  Uma solicitação de mudança nos requisitos pode ser originada a partir de:
    Uma mudança do requisito em si
    A descoberta de uma inconsistência entre requisitos
    A descoberta de uma inconsistência entre o requisito e outro produto do ciclo de desenvolvimento (planos, testes, ...)
  Pode ser submetida por qualquer um dos stakeholders ou por um subconjunto deles

## Slide 9: Gerência de requisitos
Analisar o impacto da mudança envolve:
  Analisar que outros requisitos podem ser afetados pela mudança
  Qual o custo da mudança?
  Qual o risco da mudança?
  A tecnologia suporta a mudança?
  Que trabalhos do projeto já foram executados e que terão que ser refeitos (retrabalho)?

## Slide 10: Gerência de requisitos
Uma solicitação de mudança pode ser rejeitada se:
  O solicitante não é autorizado a submeter pedidos de mudança
  O pedido de mudança resulta em restrições que os usuários consideram inaceitável
  Custo e/ou tempo de implementação da mudança são muito elevados
  A tecnologia não suporta o requisito
  Os riscos para o projeto são muito elevados.

## Slide 11: Gerência de requisitos
Se a solicitação de mudança for aceita:
  Demais produtos de trabalho do projeto devem ser revisados para checar se não existem inconsistências
  O plano de projeto deve ser alterado, se for o caso:
    Cronograma
    Orçamento
    Riscos
    Recursos (humanos, materiais, estrutura,...)
    ...
  A implementação da mudança deve seguir o processo de desenvolvimento/manutenção da organização.

## Slide 12: Gerência de requisitos
Alterações no requisito podem impactar:
  Risco em relação ao sistema
    Influência nas atividades existentes do sistema
      Baixo
      Médio
      Alto
  Impactos na arquitetura do software
    A arquitetura de software de um sistema abrange a forma como suas partes são organizadas.
    Incluindo questões como o comportamento das estruturas e quais componentes são responsáveis por realizar um conjunto específico de funções.
    A escolha de uma arquitetura influencia na performance, qualidade, manutenção e escalabilidade do sistema.
      Baixo
      Médio
      Alto

## Slide 13: Gerenciamento de requisitos
Escopo de Projeto
Escopo de Produto
É todo o trabalho necessário para entregar um produto, serviço ou resultado.
É o conjunto de características que descrevem o resultado final do projeto (o produto acabado)  requisitos
Escopo

## Slide 14: Podcast 1
Ouvir o podcast “Erros do escopo” – Ricardo Vargas (5 minutos).
  Scope creep
  Gold plating

## Slide 15: Atividade
A partir da lista de requisitos do Peça Certa incluir na tabela os seguintes itens:
  Alterações no requisito:
    Risco em relação ao Sistema – baixo, médio ou alto
    Impacto em relação à arquitetura do Sistema – baixo, médio ou alto
  Estabilidade – volátil ou estável
A tabela final deve conter as seguintes colunas:
  Código do requisito, descrição (não ambígua), ator/responsável, tipo do requisito, estabilidade (estável/volátil), alterações no requisito (risco, impacto).
  Deverão ser listados ao menos 12 requisitos.
  Dentre os requisitos listados em torno de 30% deve ser requisito não-funcional.
Postar na aba Arquivos do Teams até 18/10 às 23:55hrs